SEALS

HVAC SERVICES

PROPUESTA COMERCIAL Y ALCANCE DE DESARROLLO

Plataforma web integral
para servicios HVAC

Sitio público, portal de clientes y operación interna

| PREPARADO PARA | SEALS HVAC Services |
| --- | --- |
| PROYECTO | Plataforma digital para condominios y edificios |
| PREPARADO POR | Emiliano Lora Ortiz |
| FECHA | 02 de agosto de 2026 |

INVERSIÓN TOTAL: $10,000.00 MXN por el desarrollo descrito en esta propuesta.

Esta propuesta convierte la operación de SEALS HVAC en una experiencia digital organizada: captación de clientes, solicitudes por apartamento, cotizaciones, asignación de técnicos, evidencia del servicio y seguimiento desde un mismo sistema.

Documento de alcance comercial. La versión final se desarrollará a partir de la aprobación del cliente, contenidos entregados y retroalimentación consolidada.

01 · RESUMEN EJECUTIVO

# Una presencia comercial y un sistema operativo en la misma plataforma

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una plataforma web para SEALS HVAC Services enfocada inicialmente en reparación, mantenimiento e instalación de sistemas HVAC para condominios y edificios residenciales en Toronto y el Greater Toronto Area.

La solución tendrá dos experiencias conectadas: un sitio público moderno para atraer y convertir visitantes, y un portal privado para gestionar el ciclo completo de cada solicitud de servicio.

OBJETIVO: Que un administrador de edificio pueda reportar un problema por apartamento, recibir opciones de cotización, autorizar el trabajo, seguir la visita del técnico y consultar el reporte final sin depender de conversaciones dispersas.

## Flujo principal del servicio

El administrador del edificio registra una solicitud e identifica el apartamento o unidad.

SEALS revisa el problema y envía una o varias opciones de cotización.

El cliente selecciona y autoriza la opción adecuada.

El administrador de SEALS programa la cita y asigna uno o más técnicos.

El técnico visualiza únicamente la información necesaria del trabajo asignado.

El técnico actualiza el servicio, adjunta evidencias y registra el cobro al finalizar.

SEALS genera el reporte final y conserva el historial en la cuenta del edificio.

## Roles incluidos

| ROL | FUNCIÓN PRINCIPAL | NIVEL DE ACCESO |
| --- | --- | --- |
| Cliente / edificio | Reportar problemas y dar seguimiento a múltiples apartamentos. | Solo información de su edificio. |
| Técnico | Atender servicios asignados, actualizar estatus y subir evidencia. | Solo trabajos asignados. |
| Administrador SEALS | Controlar clientes, solicitudes, cotizaciones, agenda, técnicos y reportes. | Acceso operativo completo. |

02 · SITIO PÚBLICO

# Experiencia moderna para atraer, explicar y convertir

El sitio público será la carta de presentación de SEALS HVAC. La prioridad será comunicar en los primeros segundos qué hace la empresa, para quién trabaja, dónde presta servicio y cómo solicitar atención.

2.1  Landing page premium

Diseño visual original inspirado en referencias aprobadas por el cliente y optimizado para celular.

Hero con el video real de SEALS HVAC, mensaje principal y llamadas a la acción.

Navegación clara, acceso de clientes y solicitud de servicio visible.

Diseño responsive para celular, tablet y escritorio.

Animaciones discretas, microinteracciones y respeto por reduced motion.

2.2  Contenido comercial

Estructura pensada para explicar el servicio sin lenguaje técnico confuso.

Servicios: diagnóstico y reparación, fan coils, mantenimiento preventivo e instalación.

Quiénes somos, propuesta de valor, proceso de trabajo y área de cobertura.

Galería o evidencia de trabajos, reseñas y señales de confianza.

Sección específica para administradores de condominios y edificios.

2.3  Conversión y contacto

Herramientas para transformar visitantes en solicitudes reales.

Formulario conectado al backend con nombre, contacto, servicio, edificio/unidad y descripción.

Botones de solicitud visibles durante la navegación móvil.

Acceso directo al portal privado para clientes autorizados.

SEO básico: título, descripción, Open Graph, estructura semántica y accesibilidad.

2.4  Idiomas

La experiencia pública y las interfaces principales se contemplan en:

Inglés como idioma principal.

Francés mediante selector real de idioma.

Textos técnicos presentados con lenguaje sencillo para el usuario final.

CONTENIDO DEL CLIENTE: SEALS proporcionará logotipo definitivo, fotografías, videos, textos legales, reseñas reales, certificaciones, teléfonos, correos y datos comerciales que deban aparecer publicados.

03 · PORTAL PRIVADO DEL CLIENTE

# Una cuenta por edificio con seguimiento por apartamento

Cada cliente representará un edificio, condominio o administración de propiedades. Desde una sola cuenta podrá registrar y consultar servicios correspondientes a múltiples apartamentos o unidades.

3.1  Panel principal

Resumen inmediato de la operación del edificio.

Solicitudes activas, pendientes de aprobación, programadas y completadas.

Estatus visible mediante cronograma: solicitud, diagnóstico, autorización, cita, servicio y reporte final.

Notificaciones y distintivos de información nueva.

3.2  Solicitudes de servicio

Formulario para reportar una incidencia sin requerir conocimientos técnicos.

Edificio y número de apartamento o unidad.

Problema, descripción, tipo de servicio y prioridad.

Carga opcional de fotografías como evidencia inicial.

Seguimiento individual mediante número de ticket.

3.3  Cotizaciones y autorizaciones

El administrador de SEALS podrá enviar las opciones necesarias según el diagnóstico.

Una o varias alternativas con descripción, alcance y precio.

Comparación y selección de la opción por parte del cliente.

Aceptación o rechazo registrado en el historial del servicio.

Solicitudes justificadas de costos adicionales cuando sean necesarias.

3.4  Agenda, pagos e historial

Información organizada durante y después de cada trabajo.

Citas asignadas por el administrador de SEALS.

Cronograma y actualización del progreso.

Registro del pago realizado al técnico; no incluye pasarela de pago en línea en esta etapa.

Historial por fecha, tipo de servicio, edificio y apartamento.

Consulta y descarga de reportes finales en PDF.

3.5  Documentos y recursos

Biblioteca privada para documentación relevante.

Pólizas, seguros, certificaciones, garantías, manuales y documentos de servicio.

Visualización o descarga según el tipo de archivo.

Notificación cuando se publique un nuevo reporte o documento.

04 · OPERACIÓN INTERNA

# Panel administrativo y experiencia del técnico

## Superpanel administrativo de SEALS

Alta, edición, activación y desactivación de clientes autorizados.

Invitación por correo para que cada cliente establezca su contraseña.

Administración de edificios, datos de contacto y usuarios.

Vista global de solicitudes con filtros, búsqueda y prioridades.

Creación y edición de cotizaciones con la cantidad de opciones requerida.

Asignación de técnicos y programación de citas.

Cambio de estatus y seguimiento del cronograma de cada ticket.

Publicación de documentos, evidencias y reportes finales.

Notificaciones automáticas por correo para eventos relevantes.

Bitácora de acciones críticas para trazabilidad administrativa.

## Portal del técnico

El técnico tendrá una interfaz sencilla, enfocada en campo y diseñada para celular. No podrá consultar datos administrativos ni información de clientes ajena al servicio asignado.

Lista de trabajos asignados y detalles necesarios de ubicación.

Dirección o referencia del edificio y apartamento correspondiente.

Descripción del problema, prioridad, cita e instrucciones del administrador.

Actualización de estatus: recibido, en camino, en sitio, en proceso y completado.

Carga de fotografías antes y después, notas, incidencias y observaciones.

Solicitud justificada de autorización para costos adicionales.

Registro del cobro efectuado al cliente al terminar el servicio.

## Reporte final

Al finalizar el trabajo, el sistema consolidará la información disponible en un reporte descargable o imprimible que podrá incluir:

Identificación del edificio, unidad, servicio, fecha y técnico.

Descripción en lenguaje claro del problema encontrado y solución aplicada.

Fotografías comparativas de antes y después.

Notas, incidencias, observaciones, autorizaciones y estatus de pago.

Generación de PDF desde el backend.

05 · DESARROLLO TÉCNICO

# Arquitectura, seguridad e integraciones

| COMPONENTE | IMPLEMENTACIÓN CONTEMPLADA |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS; responsive y desplegable en Vercel. |
| Backend | Node.js + Express con API REST y manejo centralizado de errores. |
| Base de datos | MySQL con Sequelize, migraciones y datos iniciales de demostración. |
| Autenticación | JWT con refresh tokens, bcrypt, roles y validación de acceso por recurso. |
| Archivos | Cloudflare R2 mediante SDK compatible con S3; la base de datos almacena únicamente URLs. |
| Notificaciones | Nodemailer para invitaciones y avisos de reportes o documentos publicados. |
| Despliegue | Frontend en Vercel y backend/base de datos en Railway. |

## Medidas técnicas incluidas

Middleware de autenticación y autorización por rol.

Clientes limitados a consultar o modificar únicamente sus propios recursos autorizados.

Validación de datos con express-validator.

Rate limiting en los endpoints de autenticación.

CORS restringido al dominio del frontend.

Variables de entorno documentadas en archivos .env.example.

Compresión de imágenes en frontend antes de subirlas.

Manejo de sesiones, recuperación de contraseña e invitaciones seguras.

README con instrucciones de instalación y despliegue.

SEGURIDAD: El desarrollo aplicará controles razonables para el alcance acordado. Auditorías de penetración, certificaciones formales de seguridad o cumplimiento regulatorio especializado no forman parte del precio indicado.

06 · ENTREGABLES Y CALENDARIO

# Resultado esperado del proyecto

## Entregables

Código fuente organizado como monorepo con carpetas /client y /server.

Sitio público responsive en inglés y francés.

Portal funcional para cliente/edificio.

Panel funcional para técnicos.

Superpanel administrativo para SEALS HVAC.

API, base de datos, migraciones y datos de demostración.

Integración preparada para correo, almacenamiento y generación de reportes PDF.

Despliegue inicial en Vercel y Railway con las cuentas proporcionadas por el cliente.

Documentación básica de configuración, credenciales y operación.

## Calendario estimado

| ETAPA | ACTIVIDADES | ESTIMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición final | Contenido, identidad visual, reglas operativas y aprobación del flujo. | 3-5 días |
| 2. Diseño y frontend | Landing, responsive, idiomas e interfaces por rol. | 1-2 semanas |
| 3. Backend e integraciones | Datos, autenticación, solicitudes, cotizaciones, archivos y reportes. | 2-3 semanas |
| 4. Pruebas y despliegue | QA, correcciones, configuración y entrega. | 1 semana |

PLAZO TOTAL ESTIMADO: 4 a 6 semanas a partir del anticipo, la entrega del contenido requerido y la aprobación del alcance. El plazo puede ajustarse si las aprobaciones o materiales del cliente se retrasan.

## Validación y entrega

Revisión funcional de rutas, formularios, roles y permisos.

Pruebas responsive en tamaños representativos de celular, tablet y escritorio.

Corrección de errores identificados dentro del alcance acordado.

Entrega de accesos y publicación de la versión final.

07 · PROPUESTA ECONÓMICA

# Inversión y condiciones comerciales

| CONCEPTO | ALCANCE | IMPORTE |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo integral | Sitio público, tres roles, API, base de datos, integraciones y despliegue inicial descritos en esta propuesta. | $10,000 MXN |
| Servicios de terceros | Vercel, Railway, Cloudflare R2, dominio, correo transaccional, mapas u otros consumos. | No incluidos |
| TOTAL DEL DESARROLLO | Precio del alcance acordado. | $10,000 MXN |

## Forma de pago propuesta

50% de anticipo para iniciar el desarrollo: $5,000 MXN.

50% contra entrega y antes de liberar la versión final y el código completo: $5,000 MXN.

Cualquier condición fiscal o comprobante requerido deberá acordarse antes de efectuar el pago.

## Incluido en el precio

Desarrollo del alcance funcional descrito en este documento.

Hasta dos rondas consolidadas de ajustes visuales y de contenido durante el desarrollo.

Corrección de errores atribuibles al desarrollo durante 30 días naturales posteriores a la entrega.

Configuración y despliegue inicial utilizando cuentas y credenciales proporcionadas por el cliente.

## No incluido

Costos recurrentes o consumos de dominio, hosting, base de datos, almacenamiento, correo, mapas o servicios externos.

Pasarela de pagos en línea, aplicación móvil nativa, firma digital o facturación electrónica.

Carga masiva o migración de bases de datos históricas no entregadas en un formato acordado.

Producción profesional de fotografía, video, traducción certificada, textos legales o identidad de marca.

Nuevos módulos, integraciones o cambios sustanciales solicitados después de aprobar este alcance.

08 · ACUERDOS Y ACEPTACIÓN

# Condiciones para trabajar con claridad

## Responsabilidades del cliente

Entregar contenido, logotipo, datos comerciales, fotografías, videos y documentos autorizados para su publicación.

Proporcionar accesos necesarios a dominio, Vercel, Railway, Cloudflare, correo u otros servicios contratados a su nombre.

Designar una persona responsable de consolidar comentarios y aprobar entregables.

Revisar cada etapa dentro de un plazo razonable para no afectar el calendario.

## Cambios de alcance

Las modificaciones menores dentro de las funciones descritas se atenderán durante las rondas de ajustes incluidas. Cualquier módulo nuevo, integración adicional, cambio profundo del flujo o requisito no especificado será evaluado y cotizado por separado antes de implementarse.

## Propiedad y acceso

Una vez liquidado el importe total, el cliente recibirá acceso al código fuente y a los entregables desarrollados específicamente para el proyecto. Las licencias de librerías, servicios y recursos de terceros conservarán sus términos originales.

## Aceptación del proyecto

La firma de esta propuesta o la realización del anticipo confirma la aceptación del alcance, inversión y condiciones aquí descritas. Esta propuesta tiene una vigencia de 15 días naturales a partir de su fecha de emisión.

| POR SEALS HVAC SERVICES | POR EL DESARROLLADOR |
| --- | --- |
| Nombre: ______________________________ | Nombre: Emiliano Lora Ortiz |
| Firma: ________________________________ | Firma: ________________________________ |
| Fecha: ________________________________ | Fecha: ________________________________ |

SEALS HVAC SERVICES

Tecnología clara para un servicio mejor organizado.